## Slide 1
TRAINING DECK · 2026
统一开发流程框架
一拖三 Agent · 六阶段 · PDCA 闭环 · TDD 驱动
MASE (Measures AI Software Engineering)

## Slide 2
背景与动机
为什么需要统一框架
规范碎片化
OpenSpec 与 Superpowers 两套设计文档体系并行，内容重叠，缺乏统一入口
工具无编排
17 个 Skills 散落各处，没有与开发阶段显式绑定，关键环节缺自动化
规则靠手工
TDD、合规检查、代码评审等 8 条规则纯靠人工记忆，无工具化强制执行
目标：一个框架 — 统一规范、编排工具、自动化规则
02 / 37
动机

## Slide 3
框架全景
一拖三 Agent · 六阶段
A1 计划与统管
Orchestrator — 调度、门禁、发布
A2 需求
探索 → 原型 → Proposal
A3 开发
预研 → 设计 → TDD 构建
A4 质量
评审 · 扫描 · BUG 修复 · 复盘
1
需求 Proposal
Plan
2
设计 Design
Plan
3
构建 Build
Do
4
验证 Verify
Check
5
复盘 Retro
Act
6
发布 Release
—
03 / 37
全景图

## Slide 4
核心理念
管理原则
01
小步快跑
增量开发，每次交付最小可验证单元
02
一拖三制衡
Orchestrator 统筹三 Agent，分工协作、相互制衡
03
复用优先
先查可复用构件清单，杜绝重复造轮子
04
PDCA 闭环
Plan → Do → Check → Act，每一次开发都在进化
04 / 37
management-principles
Notes: 复用是否放在管理原则中呢？

## Slide 5
开发守则
工程规则
01
需求澄清确认
原型确认 + 用例对齐后才进入开发
02
设计方案先行
修改代码之前必做设计方案，杜绝拍脑袋编码
03
TDD
每个功能必须有自动化测试，先写测试再写代码
04
合规检查
每次评审必须对照 spec + design 文档
05
根因分析
任何改错必须先找到根本原因，不碰运气
06
系统化解决
杜绝临时补丁，只做系统性根治方案
07
提交节奏
每 20 次对话执行一次 Git 提交
08
备份机制
删除或回退代码前必须做备份
05 / 37
engineering-rules

## Slide 6
核心理念
V&V 分层验证
让最擅长验证的那一方去做验证
需求
人 确认
人定标准，AI穷举场景
设计
AI 评审
人只拍板方向
实现
自动化 验证
人不需逐行审阅代码
06 / 37
vv-strategy

## Slide 7
核心理念
人不能偷懒
V&V 框架只对不偷懒的人有效
01
审阅 GWT 不是点"确认"
逐条想：这个场景会发生吗？边界有价值吗？异常逻辑对吗？
02
拍板方向不是随手选
问AI：为什么推荐这个？另两个坑在哪？选错最坏会怎样？
03
步步回头不是多此一举
设计支撑所有GWT了吗？代码兑现设计了吗？偏了立刻纠正
AI是副驾驶，方向盘在人手里 — 人不握紧，再好的车也到不了
07 / 37
no-cheating

## Slide 8
01
Agent 层
一拖三 · 分工协作 · 制衡设计
Orchestrator + 需求 + 开发 + 质量

## Slide 9
Agent 1
计划与统管
核心职责
接收需求 → 分解子任务 → 分发 Agent 2/3/4 → 把控门禁 → 最终发布
关键能力
Task 编排 (project-planning-expert) · 进度跟踪 · 门禁检查 · Release
整个框架的中枢 — 不亲自编码，但决定"谁在什么时候做什么"
09 / 37
agent-1 · orchestrator

## Slide 10
Agent 2
需求
01
需求探索
brainstorming Skill — 理解目的、约束、成功标准
02
交互原型
frontend-skill — 可交互 HTML 覆盖核心流程
03
Proposal 文档
操作流程 + 系统测试用例表 + 验收标准
产出: proposal.md + HTML原型 + 系统测试用例表
10 / 37
agent-2 · requirements

## Slide 11
Agent 3
开发
技术预研
AI调研 + 多选一方案对比(优/缺点) + POC验证
架构设计
architecture.md + detailed-design.md + specs/*
TDD 构建
Scenario → 测试 → 实现 → 评审 → 提交
V&V: AI 自评 + 人拍板方向
AI 做调研给方案对比 → 人看利弊拍板 → AI 完成详细设计 → 回查 GWT 自评一致性
人把握大方向，AI负责调研+细节 — 不是人一个人想，也不是AI一个人定
11 / 37
agent-3 · development

## Slide 12
Agent 4
质量
设计评审
code-quality-controller — 架构合规、需求一致性、技术可行性
前端评审
frontend-design — 视觉、交互、响应式、无障碍、性能
代码质量
code-review (含 spec 合规+代码规约) + 安全扫描
BUG 修复
bug-fixer v3 — 根因→系统修复→测试复盘→横向扫描
12 / 37
agent-4 · quality

## Slide 13
02
阶段层
六阶段 · 层层递进 · PDCA 闭环
Proposal → Design → Build → Verify → Retro → Release

## Slide 14
阶段 1
需求 Proposal
A
需求探索
brainstorming — 理解目的、约束、成功标准
B
交互原型
frontend-skill — 可交互 HTML 覆盖全部核心操作流程
C
GWT 测试用例
Given-When-Then 穷举 Happy Path + 边界 + 异常
V&V: 人审阅 GWT 用例确认
人不读需求文档，人审阅测试用例 — GWT 精确、无歧义、可传递
产出: proposal.md + HTML原型 + GWT测试用例 | 门禁: 人确认
14 / 37
phase-1 · proposal

## Slide 15
阶段 2 · Layer 1
技术预研
三张汇总表
技术难点方案、非功能需求满足、外部依赖评估
联网调研
成熟方案借鉴 + 最新技术接口 + 方案对比
POC 验证
所有外部依赖编写验证脚本并跑通
可复用构件清单
提取现有轮子，避免重复造轮子
产出: tech-feasibility.md | 工具: WebSearch + RunCommand (POC)
15 / 37
phase-2 · tech-feasibility

## Slide 16
阶段 2 · Layer 2
架构设计
A
architecture.md
架构图 · 技术栈 · 模块边界
B
detailed-design.md
管道流程 · 数据模型 · API · 真实数据快照
C
tasks.md
project-planning-expert
D
specs/{capability}/
GWT 验收规格（来自阶段一）
E
AI 自评
回查GWT + 接口合约一致性 + 边界降级策略
V&V: AI 多轮自评 + 人拍板方向
设计评审交给AI — 不会累、不会漏、不会"差不多就行"
分层审批 · 评审后进入 Build
16 / 37
phase-2 · architecture

## Slide 17
阶段 3
构建 Build
1
复用检查
对照可复用构件清单
2
写测试
pytest 单元测试 (来自阶段一的 GWT 用例)
3
写实现 → 跑测试
TDD 内层：红 → 绿 → 重构
4
功能测试 + 多格式一致性
webapp-testing + HTML/Word/Text 关键词对比
5
代码评审 + 安全扫描
code-review + TRAE-security-review
V&V: 自动化测试 100% 通过
GWT 用例 → 自动化测试 — 测试绿灯 = 实现正确，人不需逐行审阅代码
每个 Scenario 完成 → 提交 | 门禁: 测试全通过 + 评审通过
17 / 37
phase-3 · build · tdd

## Slide 18
阶段 4
验证 Verify
BUG 修复闭环
根因分析 → 系统修复 → 回归验证 → 测试反哺 → 横向扫描 → 知识沉淀
原则：不找到根因不放过 · 不系统修复不放过 · 不沉淀不放过
工具: bug-fixer v3 (含 TRAE-debugger 运行时调试)
18 / 37
phase-4 · verify

## Slide 19
阶段 5
复盘 Retro
A
收集
本轮 lessons / cases / 评审记录
B
分析
高发 BUG 类型 · 测试盲区 · 设计缺陷 · 流程短板
C
改进
更新 Skill 规则 · 完善模板 · 强化门禁 · 更新代码规约
每一次开发都在自我进化，而非简单"做完就完"
19 / 37
phase-5 · retrospective · pdca-act

## Slide 20
阶段 6
发布 Release
1
最终合规审查
对照全部 spec + design 全量检查
2
使用手册
自动生成 docs/user-guide.md
3
Git Commit
git-commit Skill — Conventional Commit + 变更摘要
4
归档
归档 OpenSpec Change，关闭开发周期
20 / 37
phase-6 · release

## Slide 21
核心理念
PDCA 闭环
P
Plan 计划
阶段 1+2 — 需求 + 设计
D
Do 执行
阶段 3 — TDD 微循环构建
C
Check 检查
阶段 4 — 验证 + BUG 修复
A
Act 改进
阶段 5 — 复盘 + 系统进化
21 / 37
pdca-cycle

## Slide 22
核心理念
步步回头
每一步往前走之前，回头看一眼上一步的承诺
需求 GWT
整个流水线的唯一真相源
设计文档
接口合约一致吗？边界有降级吗？
代码实现
测试来自GWT，绿灯即正确
需求 GWT ──→ 设计文档 ──→ 代码实现 | 每一步回头对照，偏了立刻纠正
22 / 37
step-back

## Slide 23
项目组织
目录结构
src/
产品代码
按 capability 分模块 · 子目录分层
tests/
测试代码
镜像 src/ · unit / integration / fixtures
docs/
文档
user-guide · lessons · cases
openspec/
规范文档
proposal · design · specs · tasks
规则: 每类文件唯一位置 | 镜像原则 | Capability 对齐 | 根目录整洁
23 / 37
project-structure

## Slide 24
工具链
Skills 矩阵
需求阶段
brainstorming
frontend-skill
设计阶段
code-quality-controller
frontend-design
project-planning-expert
构建阶段
test-driven-development
webapp-testing
code-review(含合规)
TRAE-security-review
验证阶段
bug-fixer v3
(含 TRAE-debugger
运行时调试)
发布阶段
git-commit
code-review
(最终合规)
24 / 37
skills-matrix

## Slide 25
需求阶段 · Skill
brainstorming
探索用户意图、澄清需求边界、对齐成功标准
意图探索
理解用户的真实目的与核心诉求，而非表面功能
约束识别
技术栈、时间、资源、合规等限制条件梳理
可选方案
多方案对比，引导用户做出知情决策
成功标准
可验证的验收条件，为后续 Gherkin 打基础
25 / 37
skill · brainstorming

## Slide 26
需求阶段 · Skill
frontend-skill
生成可交互HTML原型，让需求"看得见、点得动"
快速原型
覆盖核心操作流程的可交互HTML页面
视觉确认
可视化确认需求，避免文字描述歧义
操作流程
端到端操作路径复现，验证业务逻辑
快速迭代
基于反馈即时修改原型，低沟通成本
26 / 37
skill · frontend-skill

## Slide 27
设计阶段 · Skill
project-planning-expert
将模糊需求转化为结构化、可执行的任务分解
任务分解
按 Capability 拆分子任务，粒度可控
依赖排序
识别任务间依赖，确定执行先后顺序
并行识别
标记可并行任务，支持多Agent协作
产出 tasks.md
结构化任务清单，供 Agent 1 编排调度
27 / 37
skill · project-planning-expert

## Slide 28
设计阶段 · Skill
code-quality-controller
设计评审：SOLID原则 · GRASP模式 · 架构合规
需求一致性
对照 proposal 检查设计是否完整覆盖需求
设计质量
SOLID / GRASP 原则评审，识别代码坏味道
测试覆盖
检查 spec 覆盖率、边界条件、异常路径
可复用提取
识别可抽取构件，更新复用构件库
28 / 37
skill · code-quality-controller

## Slide 29
设计阶段 · Skill
frontend-design
前端设计评审：视觉规范 · 交互逻辑 · 性能指标
视觉合规
色彩、字体、间距、响应式是否符合设计系统
交互审查
操作流程是否顺畅，异常状态是否覆盖
无障碍
a11y 检查：语义化、焦点、色彩对比度
性能评估
加载速度、资源体积、渲染性能
29 / 37
skill · frontend-design

## Slide 30
构建阶段 · Skill
test-driven-development
TDD 微循环：先写测试 → 再写实现 → 重构优化
外层契约
基于 Gherkin spec 编写 pytest 测试骨架
红 → 绿
先写失败测试 → 最小实现使其通过
重构
消除重复、优化结构，保持测试全绿
最小单元
每次只实现一个 Scenario，小步快跑
30 / 37
skill · tdd

## Slide 31
构建阶段 · Skill
webapp-testing
Playwright 驱动的 Web 应用功能测试与调试
浏览器自动化
Playwright 操控真实浏览器执行操作
功能验证
点击、输入、跳转、断言页面状态
截图对比
捕获页面截图，辅助 UI 回归检测
日志调试
查看浏览器控制台日志，快速定位问题
31 / 37
skill · webapp-testing

## Slide 32
构建阶段 · Skill
code-review
多轮多代理并行评审 · spec合规 · 代码规约检查
Spec 合规
对照 spec 逐条检查实现是否完整覆盖
代码规约
命名、结构、错误处理、类型安全
并行评审
多代理并发检查不同维度，提升效率
结构化反馈
按严重程度分级输出，支持门禁判断
32 / 37
skill · code-review

## Slide 33
构建阶段 · Skill
TRAE-security-review
代码安全漏洞扫描与安全最佳实践审查
漏洞扫描
注入攻击、XSS、CSRF、敏感信息泄露
依赖审计
第三方库已知漏洞检查
权限模型
认证、授权、会话管理的安全性
安全规约
加密、日志脱敏、输入校验等最佳实践
33 / 37
skill · security-review

## Slide 34
验证阶段 · Skill
bug-fixer v3
八大原则驱动的BUG修复闭环 · 含运行时调试
01
根因分析
再动手修复
02
系统化方案
杜绝临时补丁
03
回归验证
通过才算修好
04
测试反哺
补测试+回写GWT
05
横向扫描
一并修复
06
知识沉淀
避免重犯
07
三不放过
·未沉淀不放过
08
运行时调试
科学调试流程
scientific debugging 流程
假设 → 插桩 → 复现 → 分析 → 修复 → 回归验证 → 沉淀
34 / 37
skill · bug-fixer

## Slide 35
发布阶段 · Skill
git-commit
Conventional Commit · 智能暂存 · 消息自动生成
类型自动推断
根据 diff 分析 feat/fix/refactor 等类型
范围识别
从变更路径自动提取 scope
消息生成
Conventional Commit 格式的提交信息
智能分组
按逻辑分组暂存，避免大杂烩提交
35 / 37
skill · git-commit

## Slide 36
快速上手
三步启动
1
复制模板
cp -r openspec/changes/_template/ openspec/changes/{project}/
2
创建目录
按 STRUCTURE.md 创建 src/ tests/ docs/ 分组目录
3
发起需求
对 AI 说："创建新项目 {name}" — 框架自动运转
命令: "创建新项目"
命令: "复盘总结"
36 / 37
quick-start

## Slide 37
谢谢
每一次开发都是一次进化
PDCA 不是终点，是起点
unified-dev-framework | training deck · 2026