## Slide 1
TRAINING DECK · 2026
MASE v2.4 开发过程框架
四 Agent · 六步开发主线 · 风险自适应 · 契约与证据闭环
MASE (Measures AI Software Engineering) · v2.4.0

## Slide 2
背景与动机
为什么需要统一框架
过程容易失控
AI 写得快，但需求、设计、代码和测试可能各说各话
小事流程过重
所有 change 都套完整设计，时间花在仪式而非风险上
全绿仍可能误伤
新测试证明新增行为，却未必发现旧逻辑、调用边或副作用被削弱
让 Agentic Coding 高效交付正确、健壮、优化且易于维护的代码
02 / 66
动机

## Slide 3
深入学习 · 导航
学习目标与课程地图
完成课程后，能够为一个真实变更选择重量、分析影响并组织证据
会选择
区分轻量、标准、严格三种过程档位
会分析
识别调用链、隐性依赖和系统边界
会验证
设计分层测试、门禁计划和回滚验证
会取证
判断通过、过期、缺失和无效证据
03 / 66
高效交付 · 需求正确 · 运行健壮 · 质量优化 · 整洁可维护

## Slide 4
框架全景
四 Agent · 六步开发主线 · 三种过程档位 · 可选发布附加流程
A1 计划与统管
判断风险 → 选择过程档位 → 维护门禁
A2 需求
目标 → 场景 → Spec / 原型
A3 开发
契约 → RED → 实现
A4 质量
评审 · 验证 · BUG 闭环
1
需求 Proposal
Plan
2
设计 Design
Plan
3
构建 Build
Do
4
验证 Verify
Check
5
复盘 Retro
Act
6
完成 Complete
Evidence
04 / 66
全景图

## Slide 5
核心理念
六项开发原则
01
用户价值先行
先确认可见结果、边界和不做什么
02
风险适配，保护存量
先锁定旧行为与变更边界；风险越高验证越深
03
契约优先
先定义公共边界、不变量和失败语义
04
测试先行
从相关失败测试开始，再写最小实现
05 / 66
management-principles
05
人做判断
人决定目标、验收、取舍和最终接受
06
证据闭环
自动门禁绑定输入、日志和当前候选

## Slide 6
开发守则
工程规则
01
需求先确认
先说清用户看得见的结果；UI 变化再确认原型
02
影响链先行
锁定文件、符号、调用边、受保护测试和副作用预算
03
TDD
先看到相关测试失败，再写最小实现
04
硬门禁
API 契约与适用的 P0 E2E 必须通过
05
根因分析
修 BUG 前先取得失败证据，写出可证伪假设
06
系统化解决
修根因、补测试、查同类问题，不遮蔽症状
07
提交节奏
按纵向工作包或 Capability 提交，不按对话次数
08
备份机制
删除、回退或迁移前先 dry-run 并备份
06 / 66
engineering-rules

## Slide 7
核心理念
验证职责分层
六项原则落地时，让人、AI 和自动化各自承担合适职责
需求
人确认需求与验收
目标、边界、取舍和最终接受由人决定
设计
AI 辅助设计评审
检查影响与负向保证；附带变更只能由人批准
实现
自动化取证
门禁运行器记录命令、输入、日志和结果
07 / 66
vv-strategy

## Slide 8
核心理念
原则落地：三次回看
核心理念前置到开发停止点；发现偏差就回到上一份承诺
01
开发前：目标与验收
结果可见吗？边界合理吗？错误能恢复吗？
02
实现前：风险与契约
旧行为、调用边、副作用和禁止范围锁定了吗？
03
完成前：测试与证据
受保护测试仍完整吗？实际变化超出预算了吗？
人负责判断，AI 辅助分析，自动化提供证据；三者不能互相替代
08 / 66
no-cheating

## Slide 9
01
Agent 层
四个角色 · 一条连续流程 · 风险越高越强调独立
Orchestrator + 需求 + 开发 + 质量；轻量档可由一个 Agent 连续完成

## Slide 10
Agent 1
计划与统管
核心职责
接收变更 → 判断档位与影响 → 生成门禁计划 → 路由角色 → 归档
门禁计划
影响超限先阻断；其余按风险列出检查、顺序与状态
门禁运行器按规范命令执行检查，并绑定输入、日志、结果和证据
10 / 66
agent-1 · orchestrator

## Slide 11
Agent 2
需求
01
需求探索
理解目的、约束和成功标准，只问会改变结果的问题
02
交互原型
只有 UI 行为变化时才做，用来确认“看得见、点得动”
03
Spec 与测试设计
Spec 写不变量与允许差异；独立测试用例用 Test ID 追踪
产出：proposal / specs + 测试设计；UI 变化时附可确认原型
11 / 66
agent-2 · requirements

## Slide 12
Agent 3
开发
技术预研
只为未知工具链、外部依赖或高风险行为做可重跑 POC
风险与契约驱动设计
先锁定变更边界与旧根基；公共边界再定义契约
分级 TDD
Spec → 契约 → RED → 最小实现 → 能力验证
V&V：先得到相关 RED，再让可重放证据说话
影响与预算 → 受保护测试 + RED → 最小实现 → 实际差异复扫
人确定验收和取舍，AI 完成调研与实现，门禁记录结果
12 / 66
agent-3 · development

## Slide 13
Agent 4
质量
设计评审
对照文件、符号、调用边、隐性依赖和副作用预算
UI 评审
只有 UI 变化时检查视觉、交互、响应式和无障碍
代码质量
越界复扫 + 受保护测试 + diff 评审 + API 契约
BUG 修复
失败证据 → 根因假设 → 系统修复 → 回归 → 同类扫描
13 / 66
agent-4 · quality

## Slide 14
深入学习 · 案例
贯穿案例：订单规则升级
历史订单服务增加新折扣，同时必须保护旧客户端、消息与结算结果
需求
会员订单支持分级折扣，旧订单结果不变
存量
REST、消息消费者和定时结算都依赖订单模型
风险
金额语义、序列化兼容和重复消费可能变化
目标
用影响链和证据证明新行为成立且旧根基未削弱
14 / 66
贯穿案例 · 后续页面持续引用

## Slide 15
02
阶段层
六步开发主线（不是状态枚举）· 连续推进 · 风险决定门禁重量
Schema 九 phase：draft / proposal / design / build / verify · retro / release / complete / archived

## Slide 16
档位与风险
二维风险模型
基础档位与本次变更风险分开表达，影响链等级再决定存量保护深度
基础档位
产品或能力的长期风险：轻量、标准、严格
变更风险
本次修改的治理重量：L1—L4
影响等级
历史代码波及验证深度：L1—L3
最终门禁
三者与不可降级硬触发取并集
16 / 66
三个维度各司其职 · 不再用档位包办一切

## Slide 17
档位与风险
变更风险 L1—L4
风险越高，设计、独立判断与候选认证越深；开发阶段仍从最小验证开始
L1 低风险
失败测试、聚焦验证；可在 5 分钟内交付手测
L2 一般风险
增加相关契约、集成与正式构建
L3 高风险
完整设计、分层测试、一次独立综合审查
L4 严格风险
安全、恢复、发布批准与线上观察
17 / 66
L1/L2 不虚构形式化人工证据

## Slide 18
档位与风险
硬触发与界面三分类
认证、迁移等风险不能降级；界面变化不再一律运行关键旅程
至少 L4
认证、授权、密钥、额度、迁移、不可逆写入
至少 L3
公共接口、核心算法、跨系统、并发、持久状态机
纯展示 / 一般交互
运行聚焦界面契约或视觉断言
关键交互 / 业务旅程
登录、提交、支付、恢复等才强制 P0
18 / 66
硬风险不降级 · 界面验证按行为分类

## Slide 19
门禁机制
门禁计划如何生成
门禁计划把风险选择、最晚要求时点、依赖图和历史成本编译成下一步
输入
基础档位、变更风险、影响等级与硬触发
时点
开发、合并、发布、观察；昂贵门禁延后
依赖
前序、覆盖、缓存、候选绑定分别建模
输出
当前必需门禁、预计耗时、诊断和最小下一步
19 / 66
质量要求不降 · 等待发生在真正需要的时点

## Slide 20
门禁机制
门禁状态与下一步
状态不是颜色标签，而是当前输入下可以执行的动作
可运行 / 可复用
前序完成；或完整执行签名仍新鲜
被覆盖
更严格门禁已包含同一测试对象，保留来源
延后 / 阻断
当前时点未到，或前序、候选尚未满足
过期 / 无效
输入、环境、日志、制品或候选发生变化
20 / 66
先执行最小下一步 · 不提前刷全量

## Slide 21
效率治理
工作包上下文预算
上下文计划按任务或能力收窄；宽泛目录只报告，不自动递归加载
默认读取
当前 Spec、相关接口、相关测试、diff 和交接摘要
轻量修复
L1/L2 只维护 change.md；风险上升再无损提升
任务声明
在工作包写 reads；宽泛目录不自动展开
预算阻断
上下文超限先收窄；字符数只是 Token 代理
21 / 66
文档与上下文都按当前风险付费

## Slide 22
效率治理
活动状态与证据索引
可手测、可发布和质量调整后效率分开测量；不用少测冒充提速
可手测等待
只计代码完成到开发已验证的关键路径
后续成本
发布认证、返工和逸出缺陷仍独立报告
样本边界
54 条记录；5 个 gate 仅 2 样本，p50/p90 仍未知
本仓样本约 71%
58.4s → 17.2s；低置信度，项目必须重算
22 / 66
1 - 17.2 / 58.4 ≈ 71% · 只表达早反馈等待收益

## Slide 23
项目组织
项目结构与框架边界
src/
产品代码
产品仓库自有源码；不进入 MASE 框架仓库
tests/
测试代码
产品仓库自有测试、测试数据与适配器
.mase/
门禁证据
.mase/gates.yaml · tests.yaml · evidence · baseline（Brownfield）
openspec
变更事实
proposal · specs · tasks · mase-state.yaml + framework_contract
边界：产品独立仓库 | 已安装 CLI + 版本化 Schema | 框架用临时采用项目自测
23 / 66
project-structure

## Slide 24
工具链
Skills 矩阵
需求阶段
brainstorming
UI 原型（按需）
设计阶段
project-planning
contract-first
design-review
构建阶段
TDD
PBT（按风险）
code-review
安全评审（按风险）
验证阶段
缺陷修复
门禁运行器
隔离环境
完成 / 发布
freeze / status
release-software
git-commit
24 / 66
skills-matrix

## Slide 25
六步开发主线
六步主线的输入与输出
六步是连续开发主线，不是六个等待审批的状态
需求
目标与约束 → Proposal、Spec、测试设计
风险与设计
影响和契约 → 设计、任务、门禁计划
构建与验证
RED 和实现 → 能力证据、复扫、缺陷闭环
复盘与完成
稳定候选 → 改进、最终验证、可选发布
25 / 66
每一步都要有可消费的输出

## Slide 26
阶段 1
需求 Proposal
A
需求探索
确认可观察目标、约束、成功标准和不做什么
B
交互原型
产品有 UI 且本 change 修改 UI 时，用原型确认核心操作
C
验收场景
Given / When / Then 表达典型、边界和错误路径，不机械穷举
V&V：人审阅目标与关键场景
Spec 是验收行为来源；原型帮助确认 UI，但不能反向发明需求
产出：proposal / specs；有 UI 变化时附原型 | 决策：基础过程档位
26 / 66
phase-1 · proposal

## Slide 27
六步开发主线
Proposal 的退出条件
需求阶段结束不是“文档写完”，而是关键行为可以被验收
目标可观察
用户能看到、操作或确认什么结果
边界清楚
典型、错误、不做什么和兼容要求
测试可设计
每条承诺能映射稳定 Spec ID 与 Test ID
原型按需
只有界面行为变化才需要确认原型
27 / 66
退出标准 · 可验收而非字数足够

## Slide 28
需求阶段 · Skill
需求澄清（brainstorming）
把“想做什么”变成团队可以验收的结果
用户目标
先理解为什么做、谁会使用、什么结果有价值
可见结果
用操作、输出和错误行为描述成功，不只列功能名
约束与风险
技术栈、时间、合规、不可信输入和不可逆操作
批量澄清
只问会改变验收结果的问题，减少来回打断
28 / 66
skill · brainstorming

## Slide 29
需求阶段 · Skill
交互原型（frontend-skill）
只在 UI 行为变化时使用，让需求“看得见、点得动”
先看参考
优先沿用用户给定页面、设计系统和现有交互
确认核心流程
覆盖用户真正要操作的主路径，不追求所有装饰细节
异常也要可见
空状态、失败提示、权限不足和恢复动作要能演示
原型不是需求源
冲突时回到用户目标和 Spec，不让原型自行加需求
29 / 66
skill · frontend-skill

## Slide 30
设计阶段 · Skill
任务与上下文规划
任务拆成可验收工作包；上下文只带真正需要的信息
纵向任务
每项从 Spec 到测试和实现，交付一个可验证结果
依赖与并行
先标出真实依赖，再并行没有共享写入的工作
上下文路由
默认只读当前 Spec、相关接口与测试、diff 和交接摘要
产出 tasks.md
每项写清 reads 与 verify，避免“做完但无法验收”
30 / 66
skill · project-planning-expert

## Slide 31
阶段 2 · Layer 1
风险分诊与技术预研
轻量档（Lite）
例如：文档、小型本地工具；走最短路径和相关测试
标准档（Standard）
例如：UI、文件、外部依赖、并发或持久化
严格档（Strict）
例如：鉴权、支付、监管、密钥或不可逆迁移
能力局部升级
能力命中高风险时只加深该能力，不能删除硬门禁
产出：过程档位 + L1 / L2 / L3 影响等级 + 门禁计划
31 / 66
phase-2 · tech-feasibility

## Slide 32
六步开发主线
风险分诊案例
订单折扣同时命中历史行为、公共契约、持久化和异步消息
历史行为
触发影响分析和修改后复扫
公共契约
触发契约测试、架构评审与全链路验证
持久化消息
增加集成测试、兼容样本和副作用预算
结论
标准档 + L3，不新建第四种过程档位
32 / 66
风险注册表把判断编译成门禁

## Slide 33
六步开发主线
技术预研的停止条件
预研只解决未知事实，已验证事实直接引用证据
需要预研
未知工具链、外部依赖或高风险行为
可重跑
固定输入、命令、版本和结果
达到目标
关键可行性问题已有明确证据
立即停止
不要为了“更完整”继续消耗上下文和时间
33 / 66
预研回答问题 · 不制造长期分支

## Slide 34
阶段 2 · Layer 2
按风险做设计
A
architecture.md
标准 / 严格档：架构、模块边界、关键取舍
B
contract.md
API / 公共协议：输入、输出、不变量、错误语义
C
tasks.md
纵向工作包 + reads + verify
D
specs/{capability}/
用户可观察的验收行为与边界
E
风险自检
调用方和隐性依赖查全了吗？契约、回滚和降级一致吗？
V&V：设计深度由风险决定
轻量档不强制完整设计；复杂模型或迁移才局部加深
设计被后续任务和测试使用，才有价值
34 / 66
phase-2 · architecture

## Slide 35
六步开发主线
设计包按风险增减
设计产物的多少由后续决策需要决定，不按模板全家桶决定
轻量档
行为 Spec 与可执行工作包通常足够
标准档
增加聚焦设计和公共契约
严格档
增加可行性、架构、详细设计和恢复约束
判断标准
文档是否被任务、评审、测试或回滚真正使用
35 / 66
产物服务决策 · 不服务仪式

## Slide 36
设计阶段 · Skill
契约优先（Contract First）
先把边界说清楚，再把它变成失败测试
来自 Spec
契约只提炼已确认的行为，不凭空发明默认值或幂等性
四类内容
前置条件、后置结果、不变量和错误响应
公共边界必做
API 和公共协议必须做契约测试；内部函数按风险
建立追踪
Spec ID → Contract ID → Test ID，失败时知道哪条承诺没兑现
36 / 66
skill · code-quality-controller

## Slide 37
六步开发主线
契约从 Spec 而来
契约提炼已确认行为，不能凭接口形式发明幂等、默认值或兼容语义
前置条件
哪些输入、权限、状态允许调用
后置结果
返回值、状态变化和外部可观察效果
不变量
金额、顺序、归属和并发约束
错误语义
异常类型、错误响应、重试与原子性
37 / 66
Spec ID → Contract ID → Test ID

## Slide 38
设计阶段 · Skill
设计评审（design-review）
评审重点随风险变化，不让所有项目都背同样重量
风险匹配
轻量档看 diff；标准档看能力边界；严格档做独立评审
需求一致
设计是否覆盖受影响 Spec？有没有多做或漏做？
契约与失败
API、状态机、并发和资源生命周期是否说清异常语义？
回滚与恢复
迁移、配置、数据和外部依赖出错时如何回到安全状态？
38 / 66
skill · frontend-design

## Slide 39
影响链实战
影响链触发与豁免
历史运行时代码、契约、配置、Schema、消息或持久化变化都要分析
必须执行
缺陷、需求、重构、性能、安全导致的历史行为修改
可豁免
纯注释、格式和非机器消费文案
不可豁免
监控、审计或程序消费的日志变化
豁免证据
必须证明没有行为、契约和机器消费变化
39 / 66
先分类 · 再设计与实现

## Slide 40
影响链实战
显性调用扫描
静态使用关系只是起点，还要记录路径、符号、层级和停止原因
修改点
锁定批准文件、符号和禁止范围
直接调用
IDE 使用查找、AST 或语言服务器
继续追踪
契约或语义变化递归到系统边界
保存证据
调用方、深度、路径、能力和终止原因
40 / 66
显性调用不等于完整影响

## Slide 41
影响链实战
隐性依赖扫描
没有普通函数调用边的依赖，往往是历史代码最容易被误伤的地方
数据通道
JSON、Protobuf、持久化格式和缓存键
运行时通道
代理、切面、反射和依赖注入
注册通道
配置、SPI、模板和生成注册表
异步通道
消息、定时任务、监听器和回调
41 / 66
每个通道标记已发现、查空、未验证或库外

## Slide 42
影响链实战
递归停止与人工介入
停止是有证据的边界，不是因为扫描太麻烦
正常停止
到达 REST、消息、任务、监听器或命令入口
库外停止
进入第三方依赖或运行时原生类
深度上限
三层未到边界，停止自动递归并告警
人工介入
判断耦合、拆分、隔离、开关或终止
42 / 66
深度三层未收敛不能宣称分析完整

## Slide 43
影响链实战
L1、L2、L3 验证矩阵
影响等级独立于过程档位，用来决定本次历史变更的验证深度
L1 低影响
调用方单元测试 + 新旧差异契约
L2 中影响
L1 + 适用集成 + AI 差异说明 + 人工影响评审
L3 高影响
L2 + 架构评审 + 全链路 + 灰度停止 + 回滚
独立判断
低档项目也可能出现 L3 历史契约变更
43 / 66
等级决定深度 · 档位决定基础过程

## Slide 44
影响链实战
波及过大的处置策略
调用方超过 10 个、系统边界达到 3 个或隐性依赖不可控时，AI 必须停止
版本隔离
新建 V2 与适配层，保留旧消费者
特性开关
小范围灰度，设定停止条件后逐步放量
拆分变更
把契约、迁移和消费者升级分成可回滚步骤
终止变更
风险无法控制时由架构师重新设计
44 / 66
影响超限是决策门禁，不是警告文字

## Slide 45
影响链实战
修改前分析与修改后复扫
计划影响范围保护实现方向，实际 diff 复扫证明没有越界
修改前
批准路径、符号、不变量、历史测试和副作用预算
实现中
新增调用方或边界立即返回分析与设计
修改后
重算实际路径、符号、调用边和观察到的副作用
不匹配
任何越界使复扫失效，不能靠自述批准
45 / 66
计划范围 ≠ 实际事实 · 二者必须对账

## Slide 46
六步开发主线
测试用例设计与追踪
Spec 保存行为承诺；测试用例独立维护可执行条件与数据
行为场景
典型、边界、错误和允许差异
测试设计
前置数据、步骤、预期结果和清理方式
稳定标识
Spec ID、Test ID 与 selector 建立追踪
历史保护
新测试与修改前受保护测试分开登记
46 / 66
测试代码独立 · 追踪关系稳定

## Slide 47
阶段 3
构建 Build
1
先写契约测试
Spec → 前置 / 后置 / 不变量 → RED
2
最小实现
只写让当前失败转绿的必要代码
3
微循环
相关 unit / contract：红 → 绿 → 重构
4
能力验证
复扫路径、符号、调用边和副作用；回放受保护测试
5
评审与安全
风险命中才加安全、回滚或独立评审
V&V：新增测试证明新行为；负向保证保护旧根基
仍要对照 Spec、调用边、受保护测试和副作用预算
聚焦验证通过形成“开发已验证”，即可交付本地手测
47 / 66
phase-3 · build · tdd

## Slide 48
构建阶段 · Skill
分级 TDD 与属性测试
先跑相关检查，能力边界再扩展，最后只验证冻结候选
Micro 微循环
当前 unit / contract：确认 RED → 最小实现 → 重构
属性测试
复杂输入、解析、数值边界或状态机命中时使用
可重放失败
保存随机种子、工具版本、重放命令和收缩后的最小反例
补充而不替代
属性测试补充确定性样例，不能替代 Spec 和典型回归测试
48 / 66
skill · tdd

## Slide 49
测试与证据
分阶段验证节奏
可手测、可合并、可发布、可观察分别由新鲜证据派生
开发已验证
RED、最小实现、聚焦测试；允许本地手测
合并已验证
相关契约、集成、构建与适用审查
发布已就绪
冻结候选，全量、安全、恢复与发布前检查
线上已验证 / 已观察
真实消费者路径与观察窗口
49 / 66
状态拆开 · 昂贵门禁延迟 · 质量不降低

## Slide 50
测试与证据
门禁依赖图与精确复用
前序、覆盖、缓存和候选绑定是四种不同关系
前序关系
形成无环依赖图，按拓扑顺序给出下一步
覆盖关系
测试与输入为超集时，目标显示“被覆盖”
精确缓存
绑定源码、测试、锁文件、工具链、配置与环境
候选绑定
最终结论只属于同一冻结候选
50 / 66
关系显式 · 来源可审计 · 不误用旧证据

## Slide 51
测试与证据
验证里程碑时间线
过程阶段描述工作进度；验证里程碑描述当前证据允许做什么
工作中 → 开发已验证
聚焦测试完成，即可本地手测
合并已验证 → 候选已冻结
合并门禁完成后记录候选摘要
发布已就绪
对同一候选完成全量、安全和恢复检查
线上已验证 → 已观察
真实消费者路径与观察证据闭环
51 / 66
人工确认可选 · 证据状态不可手写

## Slide 52
阶段 4
验证 Verify
BUG 修复闭环
失败证据 → 可证伪根因 → 系统修复 → 回归测试 → 同类扫描
原则：不从猜测改代码 · 不遮蔽症状 · 不漏掉同类风险
工具：缺陷修复流程 + 相关门禁运行器；三次错误假设后停止并补证据
52 / 66
phase-4 · verify

## Slide 53
证据机制
证据新鲜度闭环
输入
绑定检查范围
Spec、变更边界、调用边、受保护测试、副作用和候选
执行
执行规范命令
执行规范命令并保存完整日志
证据
记录可重放结果
记录结果、摘要、依赖锁、工具链、配置、制品和候选
新鲜度
变化即重新验证
输入变化即过期，必须重新验证
53 / 66
pdca-cycle

## Slide 54
追踪机制
需求到证据的追踪链
行为留在 Spec；可执行用例独立维护；通过稳定 ID 关联
Spec 场景
用户可观察行为、边界、错误与验收条件
测试设计
新行为 Test ID + 受保护历史测试 + 预期差异
可执行测试与证据
测试代码独立维护；门禁记录当前结果
Spec ID → Test ID → selector → 门禁证据 | 任一变化都可追踪
54 / 66
step-back

## Slide 55
构建阶段 · 技能
网页验证与隔离环境
框架定义通用契约；产品维护自己的测试、测试数据和适配器
三层浏览器测试
界面契约 · P0 关键旅程 · P1 回归测试
按能力选择 P0
已安装 MASE 选测；未映射界面保守执行全部关键旅程
确定性隔离
独立服务和数据根；测试数据结构与摘要绑定
自动诊断减负
跟踪文件、日志和分类；重试后通过仍记录为不稳定
55 / 66
技能 · 网页测试

## Slide 56
测试与证据
测试去重不降低质量
只消除同候选、同输入、等价环境和同一时点的冗余，不删除合理再验证
稳定 Test ID
门禁选择最小 node selector，不用整文件代替语义
包含率诊断
小集合被大集合完全包含也能被发现
被覆盖可审计
完整等价才��记“被覆盖”，保留来源执行
合理再验证
开发聚焦与发布候选全量不算重复
56 / 66
同一验证对象冗余为零 · 不同对象各负其责

## Slide 57
构建阶段 · Skill
代码评审（code-review）
围绕受影响行为和当前 diff，给出可执行的分级反馈
Spec 与契约
实现是否覆盖受影响行为？错误语义是否一致？
可达代码
检查显性调用、隐性依赖、调用边差异和副作用预算
问题驱动复审
首轮无异议即结束；有问题、候选变化或证据失效时继续复审
结构化反馈
检查受保护测试弱化；AI 自述不能代替审批
57 / 66
skill · code-review

## Slide 58
构建阶段 · Skill
安全评审（security-review）
由风险触发，不是每个标准档 change 都做深度扫描
触发条件
不可信输入、归档、鉴权、支付、密钥或迁移
输入与权限
注入、越权、租户隔离、资源上限和失败原子性
密钥与日志
凭据不落盘、不回显；证据日志必须脱敏
迁移与回滚
先 dry-run、备份和分阶段切换，再执行不可逆动作
58 / 66
skill · security-review

## Slide 59
验证阶段 · Skill
BUG 修复闭环
先证明为什么坏，再修根因并防止同类问题复发
01
失败证据
先复现或取日志
02
根因假设
必须可证伪
03
系统修复
不遮蔽症状
04
回归测试
固化失败场景
05
同类扫描
查找相同风险
06
证据更新
相关 gate 重跑
07
停止条件
三次错假设就补证据
08
知识沉淀
重大重复才记录
科学修复流程
复现 → 假设 → 验证 → 修根因 → 回归 → 同类扫描 → 更新证据
59 / 66
skill · bug-fixer

## Slide 60
阶段 5
复盘 Retro
A
收集
本轮失败证据、评审意见、最小反例和门禁日志
B
分析
高发 BUG、测试盲区、证据 stale 原因和流程短板
C
改进
更新规则、模板、测试或 gate；不把经验只留在聊天里
重大、重复或可复用的问题才沉淀；小事不强制写复盘报告
60 / 66
phase-5 · retrospective · pdca-act

## Slide 61
阶段 6
完成
1
确认开发候选稳定
负向保证、任务、相关门禁和人工确认都完成
2
候选冻结
固定代码、影响产物与输入摘要；相关变化使证据过期
3
最终验证
门禁运行器对冻结候选跑一次适用全量测试
4
发布时启用附加流程
仅在打包、发布、部署、线上验证或恢复时启用
61 / 66
候选 → 制品 → 目标 → 线上 → 观察

## Slide 62
发布阶段 · Skill
提交、发布与证据
开发、制品、线上与观察是不同事实；输入变化时证据会过期
提交与不可变制品
工作包可回滚；制品绑定身份、来源与最终内容
发布状态
candidate_ready / artifact_ready / target_ready
线上验证
artifact_ready ≠ live_verified；必须走真实消费者路径
观察与恢复
观察窗口结束前保留上一版、备份和恢复控制
62 / 66
skill · git-commit

## Slide 63
发布与恢复
发布与恢复演练
制品就绪、线上可用和观察完成是三个不同事实
不可变制品
绑定候选、来源和最终内容摘要
真实验证
沿订单消费者路径下单、结算并检查消息
停止条件
错误率、金额差异或消息积压越线立即停止
恢复路径
切回旧版本，验证数据兼容并保留观察窗口
63 / 66
发布成功 = 真实消费者验证 + 观察 + 可恢复

## Slide 64
快速上手
三步启动
1
初始化
mase init demo --profile standard --stack python
2
检查并创建 change
先写 proposal / specs / tasks，再做影响链分析
3
按门禁推进
mase impact status；再 gate plan / run / freeze
命令：mase init
迁移：update --dry-run
64 / 66
quick-start

## Slide 65
案例与速查
分组演练与行动清单
为订单规则升级完成一次从风险判断到候选验证的最小闭环
练习一
分别判断基础档位、变更风险和影响等级
练习二
画出显性、隐性调用链与递归终止点
练习三
列出四个时点、门禁依赖图、预算和回滚
带回团队
先做一个真实 change，再用证据调整流程重量
65 / 66
风险决定重量 · 契约定义边界 · 证据证明完成

## Slide 66
谢谢
课程总结
高效交付 · 需求正确 · 运行健壮 · 质量优化 · 整洁可维护
MASE v2.4.0 | 学以致用 · 持续改进